PROPUESTA.md

Planteamiento, Objetivos, Justificación,
Alcance y Requisitos

| Proyecto | Sistema de Control de Inventario y Ventas |
| --- | --- |
| Empresa | COSECHAR E.I.R.L. — RUC 20604482802 |
| Gerente General | Felipe Fernández Bautista |
| Dirección | Av. Nila Cerruti Nro. 591 Int. A A.H. Cafetal III - Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad |
| Módulo | Inventario y Reportes |
| Responsable | Renzo |
| Documento técnico de referencia | SPEC.md — Constitution · Specification · Clarification |

Estado: versión 2 (02/10/2026) — actualizada para reflejar lo efectivamente construido. Los cambios de alcance posteriores a SPEC.md están marcados 🟡 hasta que SPEC.md los incorpore.

Nota metodológica

Este documento constituye la capa académica y narrativa del proyecto. No redefine las reglas técnicas ya establecidas en SPEC.md. Los requisitos funcionales se presentan como una vista resumida y trazable de los criterios de aceptación del SPEC.

Si una regla técnica cambia, la fuente de verdad es SPEC.md; posteriormente se actualiza esta propuesta para mantener la trazabilidad. La documentación sigue el enfoque de Spec-Driven Development (SDD), complementado con Test-Driven Development (TDD) para la lógica crítica.

Leyenda: 🟢 Confirmado/validado · 🔵 Definido en SPEC.md · 🟡 Revisión pendiente.

Estado actual (v2): documento actualizado el 02/10/2026 a partir de la implementación real (sistema desplegado y 91 pruebas automatizadas en verde). Secciones modificadas en esta versión: alcance (4.1 y 4.2), requisitos funcionales (nuevos RF-17 a RF-22 y notas de implementación), requisitos no funcionales (nuevo RNF-07), trazabilidad (6.1 y nueva 6.3), validación (tabla de la sección 7 y nueva 7.1), roles (sección 8) y próximo paso (sección 9). La redacción de RF-01 a RF-16 no cambia; sus desvíos de implementación se registran como notas.

# 1. Planteamiento del problema

## 1.1 Situación actual 🟢

Fuente: respuestas directas de COSECHAR, [fecha].

COSECHAR E.I.R.L. controla actualmente su inventario de forma manual y no sistematizada. La empresa gestiona productos de uso agrícola, entre ellos fertilizantes, agroquímicos, semillas y herramientas.

El registro de productos, entradas y salidas se realiza en cuaderno y hojas sueltas, sin un formato estandarizado.

La identificación de lotes se hace físicamente: el personal va al almacén y cuenta lo que hay.

El control de productos próximos a vencer se hace por observación visual y control humano, sin ningún mecanismo de alerta.

La verificación de stock mínimo también es visual y manual; no existe un umbral configurado ni una notificación automática.

La generación de reportes es un proceso 100% manual y periódico: alguien recopila la información del cuaderno para armar un resumen cuando se necesita.

Existen dos personas definidas que realizan estas tareas dentro de la empresa.

Los productos manejados varían mucho en unidad de medida (sacos, kg, litros, galones, unidades sueltas), lo que complica aún más el control manual.

El uso del sistema será principalmente desde computadora de escritorio y laptop; no existe una necesidad crítica de uso móvil para la operación diaria, más allá del escaneo de QR con la cámara de un celular ya contemplado en SPEC.md.

## 1.2 Problema central 🟢

La ausencia de un sistema estructurado genera un riesgo concreto y ya materializado: COSECHAR confirma que ha tenido descuadres y mermas de producto. Esto ocurre porque el control manual no permite:

Vincular cada salida de producto con el lote específico del que provino.

Aplicar un criterio consistente (FEFO/FIFO) para decidir qué lote debe salir primero.

Detectar a tiempo un producto próximo a vencer antes de que se convierta en merma.

Detectar a tiempo que un producto cayó por debajo del stock mínimo, antes de quedarse sin inventario disponible.

Consolidar la información para generar reportes rápidos y confiables cuando se necesitan.

## 1.3 Consecuencias de no resolverlo 🟢

Pérdida económica directa por mermas y vencimientos no detectados a tiempo (ya ocurrido, según confirma la empresa).

Pérdida por falta de stock no detectada a tiempo: al no existir alerta de stock mínimo, la empresa puede quedarse sin producto disponible sin anticipación, generando ventas perdidas u oportunidades de reposición tardías.

Descuadres entre el stock físico y lo registrado, que consumen tiempo del personal en reconciliar manualmente.

Dependencia total de la memoria y disciplina del personal; si la persona encargada falta o cambia, se pierde continuidad en el control.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general 🟢

Desarrollar un sistema web de control de inventario y ventas para COSECHAR E.I.R.L., que permita el registro, control y seguimiento del stock de productos de uso agrícola, incluyendo fertilizantes, agroquímicos (fungicidas, insecticidas, herbicidas y abonos foliares), semillas y herramientas, mediante la gestión de productos y lotes, el control de fechas de vencimiento, el descuento inteligente del stock aplicando criterios FEFO/FIFO, la trazabilidad física-digital mediante códigos QR, un dashboard interactivo y la generación de reportes exportables, con el fin de reducir los descuadres y mermas de producto identificados en el control manual actual, durante el año 2026.

## 2.2 Objetivos específicos 🟢

1. Analizar los procesos actuales de control de inventario de COSECHAR E.I.R.L., considerando el registro de productos, entradas y salidas, gestión de lotes, control de vencimientos y verificación de stock mínimo, para identificar los requerimientos del sistema.

2. Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos y los flujos de interacción necesarios para gestionar productos, categorías, lotes y movimientos de stock, considerando la integración con el módulo de Ventas.

3. Desarrollar el módulo de Inventario y Reportes mediante la arquitectura en capas definida, incorporando la gestión de productos y lotes, el control de stock, la trazabilidad mediante códigos QR, el dashboard interactivo y la generación de reportes.

4. Implementar y verificar mediante TDD la lógica crítica de negocio relacionada con el descuento de stock mediante criterios FEFO/FIFO y la generación de alertas de stock mínimo y vencimiento próximo.

5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de integración y una demostración funcional, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos y la correcta interacción entre los módulos de Inventario y Ventas.

# 3. Justificación

## 3.1 Justificación teórica 🟢

El proyecto aplica conceptos de arquitectura de software en capas (separación Controller/Service/Repository/Model), principios de diseño de bases de datos relacionales con trazabilidad temporal (lotes, fechas de vencimiento), algoritmos de gestión de inventario propios de la logística (FEFO/FIFO), y desarrollo dirigido por especificación (SDD) combinado con desarrollo dirigido por pruebas (TDD) para la lógica crítica de negocio.

## 3.2 Justificación práctica 🟢

Resuelve directamente un problema confirmado y ya ocurrido en COSECHAR: los descuadres y mermas de producto derivados del control 100% manual. Automatiza tareas que hoy consumen tiempo del personal (conteo y registro, seguimiento de vencimientos, control de stock mínimo y generación de reportes), centralizando la información para facilitar la consulta y el seguimiento del inventario.

## 3.3 Justificación económica / operativa 🟢

Reduce el riesgo de pérdida económica por mermas y productos vencidos no detectados a tiempo —el mismo problema que la empresa confirma haber sufrido— y optimiza el tiempo del personal encargado del almacén (2 personas definidas), al reemplazar el conteo y registro manual por un sistema con alertas automáticas y reportes generados al instante.

# 4. Alcance del sistema

## 4.1 Qué incluye 🔵

El sistema incluye el registro, control y seguimiento del inventario de productos de uso agrícola de COSECHAR E.I.R.L., comprendiendo fertilizantes, agroquímicos, semillas y herramientas.

Gestión de productos: registro de productos con código, nombre, categoría, subcategoría cuando corresponda, unidad de medida, stock mínimo y configuración sobre el manejo de fechas de vencimiento.

Gestión de categorías: organización de los productos mediante categorías y subcategorías, incluyendo la estructura de agroquímicos en fungicidas, insecticidas, herbicidas y abonos foliares.

Gestión de lotes: registro y seguimiento de lotes asociados a productos, considerando número de lote, fecha de ingreso, fecha de vencimiento cuando corresponda y cantidad disponible.

Gestión de movimientos de stock: registro de entradas y salidas de inventario, manteniendo la trazabilidad de cada movimiento respecto al lote correspondiente.

Control inteligente del stock: aplicación automática de criterios FEFO para productos que manejan vencimiento y FIFO para productos que no lo manejan, incluyendo el descuento entre varios lotes cuando el stock de un solo lote no sea suficiente.

Control de stock mínimo: configuración y seguimiento del nivel mínimo de stock por producto, con generación de alertas cuando la cantidad disponible se encuentre por debajo del límite establecido.

Control de vencimientos: seguimiento de las fechas de vencimiento de los lotes y generación de alertas cuando un producto se encuentre a 30 días o menos de vencer.

Trazabilidad física-digital: generación automática de un código QR por lote, permitiendo consultar mediante la cámara de un celular la información correspondiente al producto, lote, cantidad y vencimiento.

Dashboard interactivo: visualización del estado del inventario mediante indicadores y gráficos sobre el stock por categoría y los movimientos registrados durante los últimos 30 días. Incluye además tarjetas de resumen, un indicador de salud del stock y los próximos vencimientos.

Reportes: consulta del stock actual por producto y lote, así como de los movimientos de inventario mediante filtros por fecha, producto y tipo de movimiento.

Exportación: generación de reportes en formato PDF o Excel, disponible exclusivamente para el rol Administrador. En esta versión el formato «Excel» se entrega como archivo CSV compatible con Excel.

Integración con Ventas: exposición de servicios mediante una API REST protegida para permitir que el módulo de Ventas registre movimientos y consulte el stock disponible del módulo de Inventario.

Control de acceso: diferenciación de las operaciones disponibles para los roles Administrador y Operador de almacén, de acuerdo con los permisos establecidos en la especificación del sistema.

Gestión de almacenes: 🟡 registro de almacenes (nombre, dirección y encargado) y asociación de cada lote ingresado por compra a un almacén; los lotes anteriores quedan en un «Almacén Principal».

Gestión de proveedores: 🟡 registro y consulta de proveedores (nombre o razón social, RUC de 11 dígitos, teléfono y dirección).

Compras: 🟡 registro manual de compras a un proveedor con una o más líneas (producto, lote, vencimiento, cantidad y costo), que ingresan stock en el almacén de destino reutilizando el control de lotes y movimientos.

Ventas internas: 🟡 registro de ventas con una o más líneas que descuentan stock con FEFO/FIFO exclusivamente del almacén de origen elegido. La API de integración se mantiene para el módulo de Ventas de Zully.

Alertas y búsqueda en la interfaz: 🟡 campana de notificaciones con las alertas vigentes y buscador de productos por nombre o código disponible en todas las pantallas.

## 4.2 Qué NO incluye 🔵

Órdenes de reposición automática: las compras se registran de forma manual; el sistema no genera órdenes de compra por sí solo.

Predicción de quiebre de stock basada en consumo histórico (evaluado y descartado explícitamente por alcance).

Pasarelas de pago, debido a que corresponden al módulo de Ventas.

Mapeo geográfico o seguimiento mediante GPS.

Facturación electrónica oficial o integración con SUNAT.

Entidad Clientes independiente (cartera, crédito o historial por cliente): en la venta el cliente se registra como nombre y documento opcional.

Pantallas de gestión de usuarios y de categorías: ambos se administran mediante seeders.

Cambio de alcance respecto a la versión anterior: «Gestión de proveedores» y «Compras» dejaron de ser exclusiones y pasaron a 4.1 (ver registro de cambios en 6.3). Se documentan a posteriori, por lo que permanecen 🟡 hasta que SPEC.md incorpore sus criterios.

# 5. Requisitos del sistema

## 5.1 Requisitos funcionales 🔵

Los siguientes requisitos funcionales representan las principales capacidades que debe proporcionar el sistema. Cada requisito mantiene trazabilidad con uno o más criterios de aceptación definidos en SPEC.md.

| ID | Requisito funcional | Fuente en SPEC.md |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar y gestionar productos de uso agrícola, asignándoles categoría, subcategoría cuando corresponda, unidad de medida, stock mínimo y configuración de manejo de vencimiento. | Criterio #1 |
| RF-02 | Gestionar categorías y subcategorías de productos mediante una estructura jerárquica. | Criterio #1 |
| RF-03 | Registrar ingresos de stock mediante la creación o asociación de lotes, considerando número de lote, fecha de ingreso, vencimiento y cantidad. | Criterio #2 |
| RF-04 | Registrar movimientos de stock vinculados obligatoriamente a un lote específico, conservando la trazabilidad de las entradas y salidas. | Criterio #3 |
| RF-05 | Descontar automáticamente el stock aplicando FEFO para productos con vencimiento y FIFO para productos sin vencimiento, permitiendo el descuento entre múltiples lotes cuando sea necesario. | Criterio #4 |
| RF-06 | Generar y mostrar alertas cuando el stock disponible de un producto se encuentre por debajo del stock mínimo configurado. | Criterio #5 |
| RF-07 | Generar y mostrar alertas cuando un lote con vencimiento se encuentre a 30 días o menos de vencer. | Criterio #6 |
| RF-08 | Consultar el stock actual desagregado por producto y lote. | Criterio #7 |
| RF-09 | Consultar el historial de movimientos de stock mediante filtros por fecha, producto y tipo de movimiento. | Criterio #8 |
| RF-10 | Exportar los reportes de inventario y movimientos en formatos PDF o Excel, exclusivamente para el rol Administrador. | Criterio #9 |
| RF-11 | Permitir al Administrador modificar el stock mínimo configurado para cada producto. | Criterio #10 |
| RF-12 | Exponer una API REST protegida mediante Laravel Sanctum para consultar productos, consultar stock y registrar movimientos desde el módulo de Ventas. | Criterio #12 |
| RF-13 | Permitir el registro de productos, movimientos y filtros de reportes mediante componentes interactivos sin recarga completa de la página. | Criterio #14 |
| RF-14 | Validar en tiempo real la disponibilidad del código de producto y número de lote para evitar registros duplicados. | Criterio #15 |
| RF-15 | Mostrar un dashboard con información gráfica del stock por categoría y de los movimientos de los últimos 30 días, con actualización automática. | Criterio #16 |
| RF-16 | Generar automáticamente un código QR para cada lote y permitir su visualización e impresión como etiqueta, proporcionando acceso a la información del lote mediante la cámara de un celular. | Criterio #17 |
| RF-17 | Gestionar almacenes (nombre, dirección y encargado) y asociar cada lote ingresado por compra a un almacén; los lotes preexistentes se asignan a un «Almacén Principal». | 🟡 Pendiente en SPEC.md (propuesto #18) |
| RF-18 | Registrar y consultar proveedores (nombre o razón social, RUC único de 11 dígitos, teléfono y dirección). | 🟡 Pendiente en SPEC.md (propuesto #19) |
| RF-19 | Registrar compras a un proveedor con múltiples líneas (producto, lote, vencimiento condicional, cantidad y costo unitario) y almacén de destino; cada línea crea un lote y un movimiento de entrada, y el total se calcula automáticamente. | 🟡 Pendiente en SPEC.md (propuesto #20) |
| RF-20 | Registrar ventas con múltiples líneas y almacén de origen; el descuento aplica FEFO/FIFO únicamente sobre el stock de ese almacén y la operación es atómica (si una línea no tiene stock suficiente, no se registra nada). | 🟡 Pendiente en SPEC.md (propuesto #21) |
| RF-21 | Mostrar en la interfaz una campana de notificaciones con las alertas vigentes (stock bajo y lotes por vencer), con actualización automática. | 🟡 Pendiente en SPEC.md (propuesto #22) |
| RF-22 | Buscar productos por nombre o código desde cualquier pantalla. | 🟡 Pendiente en SPEC.md (propuesto #23) |

Nota: Los criterios de aceptación #11 y #13 de SPEC.md corresponden principalmente a restricciones de arquitectura y calidad del desarrollo, por lo que no se presentan como requisitos funcionales independientes.

Notas de implementación (v2):

RF-02: la jerarquía de categorías está implementada en el modelo, el seeder y el selector agrupado del formulario de producto; las categorías no tienen pantalla de administración.

RF-06 y RF-07: las alertas son visibles en la campana (RF-21). El correo por Laravel Notifications está en modo log y la verificación diaria programada no se ejecuta en producción (no hay planificador en el contenedor).

RF-10: el formato «Excel» se entrega como CSV; no se genera un archivo .xlsx.

RF-12: la API descuenta con el criterio global (todos los almacenes); la restricción por almacén aplica a las ventas internas (RF-20).

RF-15: ampliado con tarjetas de resumen, indicador de salud del stock y próximos vencimientos (se propone ampliar el criterio #16 de SPEC.md).

## 5.2 Requisitos no funcionales (RNF) 🟢

| ID | Categoría | Descripción | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan de forma segura mediante hashing Bcrypt, utilizando el mecanismo proporcionado por Laravel. | Se cumple naturalmente con el stack elegido; se declara explícitamente. |
| RNF-02 | Seguridad | Los endpoints de API deben requerir autenticación válida vía Sanctum; sin token válido, el acceso es denegado. | Relacionado con SPEC.md, criterio #12. |
| RNF-03 | Rendimiento | Una vez la aplicación está activa (fuera del cold start del plan gratuito), las consultas principales (dashboard, listado de stock, reportes filtrados) deben responder en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red. | Se excluye explícitamente el tiempo de despertar de Render (~30-50 s), documentado como limitación conocida. v2: sin medición sostenida; se observó una carga en frío de ~15 s. |
| RNF-04 | Disponibilidad | El sistema debe estar operativo durante el horario de uso real de COSECHAR, sujeto a las limitaciones conocidas y aceptadas del hosting gratuito (Render y Clever Cloud). | No se define un SLA porcentual porque el plan gratuito no lo garantiza. |
| RNF-05 | Usabilidad | Los formularios críticos (código de producto y número de lote) deben validar en tiempo real para evitar errores de registro duplicado. | Relacionado con SPEC.md, criterio #15. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | El código debe seguir la arquitectura en capas definida, para que Renzo y Zully puedan demostrar aporte individual dentro del mismo repositorio. | Relacionado con los principios del proyecto y la arquitectura de SPEC.md. |
| RNF-07 | Usabilidad / Identidad visual | La interfaz mantiene un layout consistente (sidebar y topbar), una paleta y tipografía definidas en el tema de la aplicación, el logo corporativo y un login con efecto de vidrio esmerilado. | 🟡 Verificación visual. Las vistas anteriores (Productos, Movimientos, Reportes) están pendientes de migrar a la paleta nueva. |

# 6. Trazabilidad completa

La documentación del proyecto mantiene una relación entre el problema identificado en COSECHAR E.I.R.L., los objetivos planteados, el alcance del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, la especificación técnica y las etapas posteriores de desarrollo.

PROBLEMA REAL
Control manual del inventario
        │
        ├── Descuadres de stock
        ├── Mermas de producto
        ├── Control visual de vencimientos
        ├── Control manual de stock mínimo
        └── Elaboración manual de reportes
        │
        ↓
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema web para el registro, control y seguimiento
del inventario de productos de uso agrícola
        │
        ↓
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
        │
        ├── OE1 → Analizar procesos actuales
        ├── OE2 → Diseñar arquitectura y BD
        ├── OE3 → Desarrollar el módulo
        ├── OE4 → Implementar lógica crítica + TDD
        └── OE5 → Validar el sistema
        │
        ↓
ALCANCE DEL SISTEMA
        │
        ├── Productos y categorías
        ├── Lotes y vencimientos
        ├── Movimientos
        ├── FEFO / FIFO
        ├── Alertas
        ├── QR
        ├── Dashboard
        ├── Reportes
        ├── Integración con Ventas
        ├── Almacenes, Proveedores, Compras y Ventas internas (v2)
        └── Campana de alertas y buscador (v2)
        │
        ↓
REQUISITOS FUNCIONALES
RF-01 → RF-22
        │
        ↓
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF-01 → RNF-07
        │
        ↓
SPEC.md
Constitution
    ↓
Specification
    ↓
Clarification
        │
        ↓
PLAN.md
Diseño de BD + arquitectura + estructura
        │
        ↓
TASKS.md
Descomposición del trabajo
        │
        ↓
CÓDIGO
Implementación según especificación
        │
        ↓
TESTS
TDD + pruebas de integración
        │
        ↓
VALIDATION
Verificación de criterios de aceptación
        │
        ↓
SISTEMA FUNCIONAL

(v2) El alcance real incluye además Almacenes, Proveedores, Compras y Ventas internas, la campana de alertas y el buscador de productos; su trazabilidad se detalla en 6.1 y en el registro de cambios 6.3.

## 6.1 Matriz resumida de trazabilidad

| Elemento del proyecto | Se relaciona con |
| --- | --- |
| Descuadres y mermas | Problema central → Objetivo general |
| Productos y categorías | RF-01, RF-02 → SPEC #1 |
| Lotes | RF-03 → SPEC #2 |
| Movimientos | RF-04 → SPEC #3 |
| FEFO/FIFO | RF-05 → SPEC #4 |
| Alertas de stock | RF-06 → SPEC #5 |
| Alertas de vencimiento | RF-07 → SPEC #6 |
| Reporte de stock | RF-08 → SPEC #7 |
| Reporte de movimientos | RF-09 → SPEC #8 |
| Exportación | RF-10 → SPEC #9 |
| Stock mínimo | RF-11 → SPEC #10 |
| API REST | RF-12 → SPEC #12 |
| Componentes interactivos | RF-13 → SPEC #14 |
| Validación en tiempo real | RF-14 → SPEC #15 |
| Dashboard | RF-15 → SPEC #16 |
| QR | RF-16 → SPEC #17 |
| Seguridad | RNF-01, RNF-02 → Constitución / arquitectura |
| Rendimiento | RNF-03 → Infraestructura / requisitos del proyecto |
| Disponibilidad | RNF-04 → Infraestructura |
| Usabilidad | RNF-05 → SPEC #15 |
| Mantenibilidad | RNF-06 → Arquitectura en capas |
| Almacenes (multi-almacén) | RF-17 → SPEC 🟡 (#18 propuesto) |
| Proveedores | RF-18 → SPEC 🟡 (#19 propuesto) |
| Compras | RF-19 → SPEC 🟡 (#20 propuesto) |
| Ventas internas | RF-20 → SPEC 🟡 (#21 propuesto) |
| Campana de alertas | RF-21 → SPEC 🟡 (#22 propuesto) |
| Buscador de productos | RF-22 → SPEC 🟡 (#23 propuesto) |
| Interfaz e identidad visual | RNF-07 → SPEC 🟡 pendiente |

## 6.2 Principio de trazabilidad

Toda funcionalidad desarrollada deberá poder relacionarse con un requisito previamente definido. Si durante la implementación surge una nueva necesidad funcional, esta deberá ser analizada y documentada antes de incorporarse al desarrollo, evitando agregar funcionalidades sin una justificación y sin actualizar la documentación correspondiente.

## 6.3 Registro de cambios de alcance (documentado a posteriori) 🟡

Los siguientes cambios se implementaron antes de actualizar SPEC.md. Se registran aquí para cumplir el principio anterior y permanecen 🟡 hasta que SPEC.md incorpore sus criterios (propuestos en el archivo SPEC_ADICIONES_PROPUESTAS.md).

| ID | Cambio | Motivo y efecto | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Se incorporan Proveedores y Compras, antes excluidos en 4.2. | Registrar el origen del stock y sus costos. | RF-18, RF-19. Commit 6c3de47. CompraServiceTest, CompraFormTest, ProveedorFormTest. |
| C-02 | Multi-almacén: cada lote pertenece a un almacén. | Controlar el stock por ubicación. Se construyó antes que Compras y Ventas para no migrar datos después; los lotes existentes pasaron a un «Almacén Principal». | RF-17. Migración que agrega almacen_id a lotes. AlmacenFormTest. |
| C-03 | Módulo de Ventas interno con descuento por almacén. | Registrar ventas en el propio sistema; la API de RF-12 se conserva sin cambios. | RF-20. VentaServiceTest, VentaFormTest. |
| C-04 | Campana de alertas y buscador de productos. | Hacer visibles las alertas RF-06 y RF-07 y agilizar la consulta. | RF-21, RF-22. NotificacionesBellTest, ProductoListaTest. |
| C-05 | Rediseño de la interfaz (sidebar, topbar, paleta, tipografía, logo y login de vidrio). | Identidad visual de COSECHAR y mejor usabilidad. | RNF-07. Commits 6c3de47, c35af36 y 65314a1 a 71845e2. |
| C-06 | Correcciones detectadas en la validación final (T18). | RF-08 estaba agregado por producto y RF-11 no tenía tarea asignada. | Commits 997f91d y d3e5c90. |
| C-07 | El formato «Excel» se entrega como CSV. | Evitar una dependencia no aprobada. | RF-10. ReporteExportacionTest. |

# 7. Estado de validación del documento

La propuesta fue revisada para mantener coherencia de inicio a fin con el SPEC.md. Las modificaciones realizadas en esta versión actualizan la redacción y trazabilidad sin redefinir las reglas técnicas del SPEC.

| Sección | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Situación actual | 🟢 Validado | Se incorpora explícitamente el contexto de productos de uso agrícola. |
| 1.2 Problema central | 🟢 Validado | Se mantiene el problema confirmado de control manual, descuadres y mermas. |
| 1.3 Consecuencias | 🟢 Validado | Se mantienen mermas, falta de stock, descuadres y dependencia del control humano. |
| 2.1 Objetivo general | 🟢 Actualizado | Se integran productos, lotes, vencimientos, FEFO/FIFO, QR, dashboard y reportes. |
| 2.2 Objetivos específicos | 🟢 Actualizado | Se alinean con el nuevo objetivo general y el flujo del proyecto. |
| 3. Justificación | 🟢 Validado | Se refuerza la conexión práctica con centralización, alertas y reportes. |
| 4.1 Alcance | 🟢 Actualizado | Se reorganiza por capacidades del sistema y se explicita el inventario de uso agrícola. |
| 4.2 Fuera de alcance | 🟢 Validado | Se conservan las exclusiones definidas. |
| 5.1 RF | 🟢 Actualizado | Se reorganizan como RF-01 a RF-16 para mejorar trazabilidad con SPEC. |
| 5.2 RNF | 🟢 Validado | Se mantienen RNF-01 a RNF-06. |
| 6. Trazabilidad | 🟢 Actualizado | Se conecta problema → objetivos → alcance → requisitos → SPEC → PLAN → TASKS → código → pruebas → validación. |
| 4.1 / 4.2 Alcance (v2) | 🟡 Actualizado | Se incorporan almacenes, proveedores, compras y ventas internas, y se ajustan las exclusiones. |
| 5.1 RF (v2) | 🟡 Actualizado | Se agregan RF-17 a RF-22, aún sin criterio en SPEC.md, y notas de implementación. |
| 5.2 RNF (v2) | 🟡 Actualizado | Se agrega RNF-07 (interfaz e identidad visual). |
| 6.3 Cambios de alcance | 🟡 Nuevo | Registro a posteriori de los cambios implementados antes de actualizar SPEC.md. |
| 7.1 Matriz de validación | 🟢 Nuevo | Contraste de cada RF y RNF con la implementación y las pruebas, con corte al 02/10/2026. |
| 8 Roles (v2) | 🟢 Actualizado | Se corrige la gestión de usuarios y categorías (sin pantalla) y se precisan los permisos reales. |
| Estado general | 🟡 Actualizado a lo construido; pendiente de actualizar SPEC.md | PLAN.md y TASKS.md ya existen y se actualizaron (v2). Siguiente paso: incorporar a SPEC.md los criterios #18 en adelante. |

## 7.1 Matriz de validación RF/RNF (corte al 02/10/2026) 🟢

Implementado = existe en el sistema desplegado. Probado = automatizada (prueba en tests/ ejecutada en integración continua) o manual (verificada en el navegador durante el desarrollo, sin prueba automatizada). La suite automatizada tiene 91 pruebas en verde.

| ID | Implementado | Probado | Evidencia y salvedades |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | 🟢 Sí | Manual | ProductoForm. Sin prueba automatizada del formulario. |
| RF-02 | 🟡 Parcial | Manual | Jerarquía en modelo, seeder y selector agrupado; sin pantalla de administración de categorías. |
| RF-03 | 🟢 Sí | Automatizada | Entrada de stock cubierta por StockMovimientoServiceTest y CompraServiceTest; alta manual en MovimientoForm. |
| RF-04 | 🟢 Sí | Automatizada | StockMovimientoServiceTest (10 pruebas). |
| RF-05 | 🟢 Sí | Automatizada | FIFO, FEFO, división entre lotes y stock insuficiente sin efectos parciales (StockMovimientoServiceTest); variante por almacén en VentaServiceTest. |
| RF-06 | 🟢 Sí | Automatizada | AlertaServiceTest y VerificarAlertasTest. El correo está en modo log y la verificación diaria no corre en producción. |
| RF-07 | 🟢 Sí | Automatizada | AlertaServiceTest (límites de 30 y 31 días, lote vencido, lote agotado). |
| RF-08 | 🟢 Sí | Manual | Corregido en T18 (por producto y lote). Sin prueba automatizada del reporte en pantalla. |
| RF-09 | 🟢 Sí | Manual | ReporteFiltro. Sin prueba automatizada de los filtros. |
| RF-10 | 🟡 Parcial | Automatizada | ReporteExportacionTest (permisos por rol). El formato «Excel» se entrega como CSV. |
| RF-11 | 🟢 Sí | Automatizada | ProductoListaTest: el Administrador edita, el Operador no puede y un valor negativo se rechaza. Corregido en T18. |
| RF-12 | 🟢 Sí | Automatizada | ProductoApiTest, MovimientoApiTest e IntegracionVentasTest (con y sin token; 422 si no hay stock). |
| RF-13 | 🟢 Sí | Manual | Componentes Livewire en todos los formularios y filtros. |
| RF-14 | 🟢 Sí | Manual | Validación en vivo de código y número de lote. Sin prueba automatizada. |
| RF-15 | 🟢 Sí | Parcial | DashboardGraficosTest cubre los indicadores; los gráficos Chart.js se verificaron manualmente. |
| RF-16 | 🟢 Sí | Manual | LoteController: etiqueta PDF y consulta por QR. Sin prueba automatizada. |
| RF-17 | 🟡 Parcial | Automatizada | AlmacenFormTest y AlmacenListaTest. Sin edición, baja ni consulta de stock por almacén. Sin criterio en SPEC.md. |
| RF-18 | 🟡 Parcial | Automatizada | ProveedorFormTest y ProveedorListaTest. Sin edición ni baja. Sin criterio en SPEC.md. |
| RF-19 | 🟡 Parcial | Automatizada | CompraServiceTest y CompraFormTest; verificada de punta a punta en el navegador. Sin criterio en SPEC.md. |
| RF-20 | 🟡 Parcial | Automatizada | VentaServiceTest y VentaFormTest; verificada de punta a punta en el navegador. Sin criterio en SPEC.md. |
| RF-21 | 🟡 Parcial | Automatizada | NotificacionesBellTest. Sin criterio en SPEC.md. |
| RF-22 | 🟡 Parcial | Automatizada | ProductoListaTest (búsqueda). Sin criterio en SPEC.md. |
| RNF-01 | 🟢 Sí | Manual | Hash Bcrypt de Laravel; credenciales verificadas con Hash::check. |
| RNF-02 | 🟢 Sí | Automatizada | Pruebas «rechaza la petición sin token» en ambos grupos de endpoints. |
| RNF-03 | 🟡 Sin medir | No medido | Sin medición sostenida. Se observó una carga en frío de ~15 s, dentro de la limitación conocida del plan gratuito. |
| RNF-04 | 🟢 Sí | Manual | Despliegue operativo en Render y Clever Cloud. El Blueprint de Render llegó a «Failed sync» y requirió Manual sync para volver a desplegar. |
| RNF-05 | 🟢 Sí | Manual | Validación en vivo de código y lote (ver RF-14). |
| RNF-06 | 🟢 Sí | Automatizada | Capas Livewire → Service → Repository → Model. La integración continua ejecuta la suite en cada push (T15). |
| RNF-07 | 🟡 Parcial | Manual | Inspección visual. Vistas anteriores pendientes de migrar a la paleta nueva. |

Cobertura que falta automatizar: formularios de producto y movimiento, validación en tiempo real, etiqueta QR, filtros de reportes y gráficos del dashboard.

# 8. Relación con los roles y equipo

El sistema contempla dos roles de usuario: Administrador y Operador de almacén. Las dos personas definidas en la situación actual de COSECHAR se corresponden con estos roles operativos dentro del sistema.

Administrador: además de lo que puede hacer el Operador, es el único que exporta reportes (PDF y CSV) y modifica el stock mínimo. La gestión de usuarios y de categorías no tiene pantalla en esta versión (se administran mediante seeders).

Operador de almacén: registra productos, movimientos, compras y ventas, gestiona almacenes y proveedores, y consulta reportes y dashboard; no exporta reportes ni modifica el stock mínimo. Ningún rol puede eliminar registros (no existe esa función).

Renzo es responsable del módulo de Inventario y Reportes.

Zully es responsable del módulo de Ventas. Ambos módulos pertenecen al mismo proyecto y repositorio, comparten arquitectura y se integran mediante la API definida. Nota v2 🟡: este repositorio incluye además un módulo de Ventas interno (RF-20) que registra ventas con descuento por almacén; la API (RF-12) sigue siendo el punto de integración con el módulo de Zully. La convivencia de ambos módulos debe confirmarse con el docente y con Zully.

# 9. Próximo paso del SDD

Con esta versión 2 de PROPUESTA.md la capa académica y narrativa queda alineada con lo construido. PLAN.md y TASKS.md ya existen y fueron actualizados (v2). Estado del flujo SDD: Constitución ✅ → Especificación ✅ → Clarificación ✅ → Plan ✅ → Tareas ✅ → Código ✅ → Pruebas ✅ → Validación 🟡. El siguiente paso es incorporar a SPEC.md los criterios #18 en adelante (propuestos en SPEC_ADICIONES_PROPUESTAS.md) y cerrar los pendientes priorizados en TASKS.md: reportes de compras, ventas y stock por almacén; edición y baja de almacenes y proveedores; archivo .xlsx real; pruebas automatizadas de los formularios; planificador y correo en producción; y medición de RNF-03.